Договор о комплексном развитии  территории жилой застройки № 

г.Ульяновск                                                                              «___» ______ 2024


[bookmark: _GoBack]Администрация города Ульяновска, в лице Главы города Ульяновска _________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования «город Ульяновск» именуемая в дальнейшем «Сторона 1», и________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании  постановления администрации города Ульяновска от  20.06.2024 № 643 «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска», протокола заседания комиссии по проведению торгов (далее - Протокол), протокола о результатах аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки от ______№_____ заключили настоящий Договор о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

	1.1. Предметом настоящего Договора является комплексное развитие территории жилой застройки площадью 2,81 га в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска (далее – Территория КРТ).
	 Сведения о Территории КРТ: 
	1.1.1. Территории КРТ расположена в границах функциональной зоны общественных центров с сопутствующей жилой застройкой и частично транспортно-инженерных объектов и коммуникаций и в территориальной зоне Ц-3- Зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. 
	1.1.2. Территория КРТ является частью элемента планировочной структуры: жилые, общественно-деловые, производственные, коммунально-складские микрорайоны и кварталы.
	Схема расположения границ Территории КРТ представлена в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
	1.1.3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Территории КРТ, приведены в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
 	1.1.4. Адресный перечень, подлежащих сносу объектов капитального (не капитального) строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства,   подлежащих  сносу,  включая  многоквартирные жилые дома в 

рамках реализации Договора, и их отдельные характеристики указаны в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
	1.1.5. Перечень объектов, подлежащих строительству в соответствии с утверждённым проектом планировки Территории КРТ на основании мастер - плана, согласованного на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области указан в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
	1.1.6. Перечень объектов, расположенных в границах Территории КРТ  приведён в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
	1.1.7. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур за счёт средств местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры на земельных участках в границах Территории КРТ и на прилегающих к ней территориях не запланировано. 
	

2. Цена права на заключение Договора


	2.1.Цена права на заключение Договора, указанная в Протоколе, составляет ____________________ рублей (без НДС). Сумма задатка, уплаченного Застройщиком для участия в Аукционе, засчитывается в счёт уплаты цены права на заключение Договора. За вычетом суммы задатка цена права на заключение Договора, подлежащая уплате Застройщиком, составляет____________  рублей (         ).
	2.2. Оплата цены, указанной в пункте 2.1. Договора, осуществляется Застройщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, путем перечисления денежных средств в следующем порядке:
	2.3.	Платеж в размере _____________ рублей ( ) от цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за вычетом суммы задатка, что составляет _____________ рублей (), осуществляется путем перечисления на расчетный счет администрации города Ульяновска.
	2.4. Обязанность Застройщика по уплате цены права на заключение Договора считается исполненной в день зачисления на расчетный счёт администрации города Ульяновска в полном объёме.
	2.5. Оплата цены права на заключение Договора подтверждается платежными документами.
	2.6. Днём исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата зачисления денежных средств на счёт Администрации.

3. Права и обязанности сторон

	3.1. В рамках реализации настоящего Договора Сторона 2 обязуется: 
	3.1.1. Подготовить проект документации по планировке Территории комплексного развития (далее – ДПТ) в составе проекта планировки этой территории (далее – ППТ) и проекта межевания этой территории (далее – ПМТ) в соответствии с Генеральным планом города Ульяновска, утверждённым Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 N 83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,  утверждёнными Постановлением администрации г. Ульяновска от 10.08.2021 №1166  «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск», утвержденными постановлением администрации г. Ульяновска от 25.05.2012 № 2388 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск», решением «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 20.06.2024 № 643, решением Комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области от 21.11.2023, взяв за основу согласованный на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области мастер-план, а также иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и настоящим Договором, в том числе: предусмотреть: 1) размещение на первых этажах многоквартирных жилых домов объектов нежилого назначения, в объёме, установленном мастер−планом, согласованном на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области (протокол заседания комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области от 21.11.2023                № 43-ПС); 2) строительство объекта дошкольного образовательного учреждения мощностью не менее 60 мест 3) строительство жилых домов: с количеством этажей не более 16 этажей, с площадью жилых помещений не более 45 000 кв. м 4); размещение парковок для постоянного и временного хранения автомобилей; 5) в соответствии с согласованным на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области мастер – планом.
	Максимальный срок исполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом составляет 30 календарных дней с момента вступления Договора в силу. В случае вынесения администрацией города Ульяновска замечаний к документации, указанной в п. 3.1.1. Договора, осуществить ее доработку и представить на рассмотрение в установленном порядке в течение 10 рабочих дней. Исполнение обязательства является одним из обязательных условий возникновения у Стороны 2 права на предоставление земельных участков в составе Территории КРТ, которые находятся в государственной собственности  и государственная собственность, на которые не разграничена, без проведения торгов. Обязательство считается исполненным с момента представления в установленном порядке на утверждение редакции ППТ и ПМТ, подготовленной после устранения Стороной 2 замечаний администрации города Ульяновска. 
	3.1.2. В течение 30 дней с момента утверждения ППТ представить на согласование в Администрацию план-график поэтапного освобождения земельных участков от обременений правами граждан и сноса зданий, сооружений, указанных в Приложении 3 к Договору (далее – График сноса), предусматривающий освобождение земельных участков на Территории комплексного развития для дальнейшего использования в соответствии с утвержденным проектом планировки и обеспечения строительства запланированных объектов в пределах максимальных сроков исполнения обязательств, указанных в п. 3.1.6. настоящего Договора. 
	График сноса вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
	3.1.3. Создать либо приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для обеспечения переселения из жилого помещения  Сторона 2 обязуется предоставлять благоустроенную отдельную квартиру, общей площадью не меньше площади высвобождаемого  жилого помещения. Созданные (приобретённые) благоустроенные жилые помещения должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь  чистовую отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная  дверь, застеклены оконные проемы, на полу уложено напольное покрытие, стены покрашены или наклеены обои, установлены межкомнатные двери.
	3.1.4. Обеспечить расселение граждан из многоквартирных домов, в том числе, признанных аварийными и подлежащими сносу, указанных в Приложении  3  к настоящему Договору.
	Сведения о количестве и характеристиках жилых помещений, подлежащих расселению указаны в Приложении 5 к Договору.
	Собственники и наниматели по договорам социального найма многоквартирных жилых домов, указанных в Приложении  3 к настоящему Договору имеют право на получение равнозначного жилого помещения, в соответствии с требованиями, установленными жилищным законодательством  и требованиям установленным постановлением Правительства Ульяновской области от 15.09.2021 № 432-П «О мерах, способствующих реализации комплексного развития территории в Ульяновской области».
	Не менее 10% (десяти процентов) построенного на Территории КРТ жилищного фонда должно соответствовать условиям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
	3.1.5. Осуществить выкуп земельных участков, находящихся в границах территории комплексного развития, и (или) объектов недвижимого имущества, запланированных к сносу и указанных в Приложении 3 к Договору.
В случае изъятия объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд заключить с собственниками объектов недвижимости на Территории КРТ, изымаемых для муниципальных нужд по ходатайству, трехсторонние соглашения (с участием администрации города Ульяновска) об изъятии для муниципальных нужд таких объектов в соответствии с законодательством на основании соответствующих решений администрации города Ульяновска..
Уплатить и денежные средства за возмещение за изымаемые для муниципальных нужд объекты недвижимости на Территории КРТ собственникам таких объектов в соответствии с земельным законодательством и соглашениями об изъятии.
Денежные средства в счет возмещения перечисляются на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом – собственником объекта недвижимости, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете.
В случае вынесения судом решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории КРТ и о предоставлении возмещения в связи с изъятием земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества перечислить денежные средства в счет такого возмещения на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете.
	3.1.6. Обеспечить проведение работ и осуществление действий по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППТ, и их кадастровый учёт.
	3.1.7. Осуществить снос зданий (строений, сооружений) согласно Графику сноса, предусмотренному п. 3.1.2. Договора. 
	3.1.8. Осуществить в срок не позднее  120 месяцев с момента вступления Договора в силу строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, в соответствии с утвержденной ДПТ, определенными на основании этой документации этапами и максимальными сроками осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также с очередностью (этапностью) осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории. 
	3.1.7. Ежеквартально представлять в адрес администрации города Ульяновска сведения о ходе реализации Договора.
	3.1.8. В рамках реализации данного Договора Сторона 2 имеет право на предоставление для строительства в границах Территории КРТ земельных участков, которые находятся в государственной, муниципальной  собственности или государственная на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и владение физическим и юридическим лицам, без проведения торгов - в соответствии с земельным законодательством. Право на подачу заявления о предоставлении для строительства в границах Территории КРТ земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность, на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и владение физическим и юридическим лицам, без проведения торгов возникает у Стороны 2 в отношении земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учёт.
	Сторона 2 имеет право на льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), которые предоставляются лицу, заключившему Договор, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
	3.2. В рамках реализации настоящего Договора Сторона 1 обязуется:
	3.2.1. Обеспечить внесение изменений в генеральный план города Ульяновска и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» не позднее, чем девяносто дней со дня утверждения ДПТ. 
	3.2.2. Содействовать в предоставлении Стороне 2 без проведения торгов Уполномоченным органом по предоставлению земельных участков, в соответствии с земельным законодательством в аренду соответствующие земельные участки, сформированные на основании утвержденного ПМТ в целях строительства объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 
	3.2.3. Обеспечить выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
	3.2.4. Содействовать Стороне 2 в выдаче технических условий на технологическое присоединение объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденным ППТ, к объектам инженерной инфраструктуры.
	3.2.5. Сторона 1 имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения Стороной 2 обязательств по Договору в соответствии с условиями выполнения обязательств, предусмотренными согласованными Сторонами планами и графиками. 
	3.2.6. Требовать от Стороны 2 устранения выявленных нарушений и отклонений от условий договора.
	3.2.7. Содействовать в работе по переселению и сносу Стороной 2  объектов капитального строительства, указанных в Приложении 3.

4. Срок Договора. Расторжение Договора

	4.1. Срок  действия договора – 120 месяцев. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору.
	Исполнение условий настоящего Договора являются обязательными для сторон. Исполнение Договора осуществляется с учетом положений указанных в соглашении об обеспечении исполнения  Договора. 
	4.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путём подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательств по исполнению.
	4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
	4.4. Сторона 1 вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:
	4.4.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной 2 обязательств, предусмотренных  Договором.
	4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
В этих случаях Сторона 1 не менее чем за 30 календарных дней направляет Стороне 2 уведомление об отказе от исполнения Договора.
	4.5. Сторона 2 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
	4.5.1. Неисполнения Стороной 1  обязательств по  настоящему Договору.
	4.5.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
           В этих случаях Сторона 2 не менее чем за 30 календарных дней направляет уведомление Стороне 1 об отказе от исполнения Договора.

5. Ответственность Сторон

	5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	5.2. В случае неисполнения Стороной 2 обязательств, предусмотренных 3.1.3. – 3.1.6. настоящего Договора, Сторона 1 вправе предъявить требования, а Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 неустойку (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от расчетной сметной стоимости строительства  объекта, по которому Стороной 2 допущено нарушение сроков исполнения. 
6. Форс-мажорные обстоятельства

	6.1. 	В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств непреодолимой силы – сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
	6.2. 	Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения соответствующие документы.

7. Прочие условия
	7.1. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах Территории КРТ, в отношении которой заключен настоящий Договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором. 
	7.2.  Сторона 2, заключившая настоящий Договор, не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории. 
	7.3. Сторона 2 не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу. 
	7.4. Отказ Стороной 2 от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельных участков, предоставленных им для целей комплексного развития территории.
	7.5. В случае одностороннего отказа Стороной 1 от исполнения настоящего Договора, предусмотренного п. 4.4. настоящего Договора право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению.
	

8. Заключительные положения

	8.1. Обо всех изменениях  в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.
	8.2. Сторона 2 не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
	8.3. Настоящий Договор составлен в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых два – Стороне 1, один – Стороне 2.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон


	Сторона-1:
Юридический адрес:

	Сторона-2:
Юридический адрес: 

	432017, Российская Федерация, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7
	

	Банковские реквизиты:

ИНН 7303014573 КПП 732501001
Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Администрация города Ульяновска 04683101540) р/с 03100643000000016800
единый казначейский счёт 40102810645370000061
БИК 017308101 Отделение Ульяновск Банка России //УФК по Ульяновской области, г.Ульяновск
КБК    41411705040040000180


	Банковские реквизиты:



	___________________      
м.п.                                                                                     
	_______________ 
 
 м.п.                                                                                     




















Приложение 1 к Договору

Схема расположения границ Территории КРТ



[image: C:\Users\User\Downloads\фРисунок1.jpg]


Условные обозначения:

                        Красная линия
                        Предлагаемые к установлению границы комплексного развития                                    
                        территории
                        Участок в частной собственности











	Ведомость координат границ комплексного развития территории жилой застройки в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка                           Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска


	№ точки
	Координата X
	Координата Y

	Контур 1

	1
	510105,25
	2256675,73

	2
	510103,01
	2256676,73

	3
	510088,53
	2256684,36

	4
	510088,95
	2256685,26

	5
	510061,05
	2256703,40

	6
	510056,99
	2256705,97

	7
	510049,77
	2256710,24

	8
	509997,40
	2256619,27

	9
	510004,64
	2256615,03

	10
	510055,84
	2256585,09

	11
	510108,01
	2256674,50

	Контур 2

	1
	509895,85
	2256604,72

	2
	509896,63
	2256604,23

	3
	509916,73
	2256591,54

	4
	509893,85
	2256552,17

	5
	509896,94
	2256550,09

	6
	509890,06
	2256538,60

	7
	509888,90
	2256538,60

	8
	509885,90
	2256533,72

	9
	509884,42
	2256531,16

	10
	509885,83
	2256530,22

	11
	509885,14
	2256528,77

	12
	509887,78
	2256527,04

	13
	509888,76
	2256528,64

	14
	509911,95
	2256514,36

	15
	509873,49
	2256448,10

	16
	509873,22
	2256447,70

	17
	509873,16
	2256447,58

	18
	509951,63
	2256404,38

	19
	510043,04
	2256563,87

	20
	509915,82
	2256638,38






    
                                                                                        Приложение 2 к Договору


Сведения о земельных участках, расположенных 
в границах Территории КРТ

73:24:040801:17, 73:24:040801:18, 73:24:040801:19, 73:24:040801:25, 73:24:040801:26, 73:24:040801:28, 73:24:040801:29, 73:24:040801:30, 73:24:040801:31, 73:24:040801:32, 73:24:040801:70, 73:24:040801:63, 73:24:040801:33, 73:24:040801:51, 73:24:040801:71, и земель, государственная собственность на которые не разграничена (кадастровый квартал 73:24:040801).
































                                                                                         Приложение 3 к Договору

Адресный перечень, подлежащих сносу объектов капитального                         (не капитального) строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию,  в том числе перечень объектов           капитального строительства, подлежащих сносу, включая                              многоквартирные жилые дома


	№
п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь земель-ного участка (кв. м)
	Информация об объектах капитального строительства (здание, сооружение)

	
	
	
	Назначение объекта капитального строительства
	Адрес объекта капитального строительства
	Площадь объекта капитального строительства
	Информация по сносу/ реконструкции / сохранению

	1.
	73:24:040801:17
	615,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Фурманова, д. 4
	391,35
	снос

	2.
	73:24:040801:18
	628,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Фурманова, д. 6
	428,19
	снос

	3.
	73:24:040801:19
	833,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Докучаева, д. 1
	594,81
	снос

	4.
	73:24:040801:25
	839,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Докучаева, д. 6
	670,30
	снос

	5.
	73:24:040801:71
	735,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Докучаева, д. 8
	399,13
	снос

	6.
	73:24:040801:26
	33,0
	гараж
	ул. Докучаева, между 
домами № 6 и № 8
	-
	снос

	7.
	73:24:040801:28
	558,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Олега Кошевого, д. 31
	391,59
	снос

	8.
	-
	-
	многоквартирный жилой дом
	ул. Докучаева, д. 3
	430,94
	снос

	9.
	73:24:040801:29
	878,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Докучаева, д. 5
	472,30
	снос

	10.
	73:24:040801:30
	715,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Докучаева, д. 7
	438,69
	снос

	11.
	73:24:040801:31
	614,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Фурманова, д. 8
	606,89
	снос

	12.
	73:24:040801:32
	802,0
	многоквартирный жилой дом
	ул. Олега Кошевого, д. 33
	430,12
	снос

	13.
	73:24:040801:33
	3 847,0
	объекты социального и коммунально-бытового  назначения
	ул. Олега Кошевого, д.38
	1 870,0
	снос

	14.
	73:24:040801:51
	282
	объекты социального и коммунально-бытового  назначения
	ул. Олега Кошевого, д. 38
	230,0
	снос

	15.
	73:24:040801:63
	20
	гараж
	ул. Фурманова (во дворе дома 8)
	-
	снос

	16.
	73:24:040801:70
	150
	магазин
	ул. Докучаева, д. 7А
	129,0
	снос

	№
п/п
	Кадастровый номер квартала 

	Площадь, кв. м 

	Информация об объектах не капитального строительства.


	
	
	
	Назначение объекта некапитального строительства


	Площадь, 
кв.м
	Информация по сносу/ реконструкции /сохранению


	1
	73:24:040801
	
	гараж /сарай
	796
	снос

	2
	73:24:040801
	
	гараж/сарай
	450
	снос

	3
	73:24:040801
	
	гараж/сарай
	250
	снос











                                                                                         Приложение 4 к Договору

                                                                                                                                                            

Перечень объектов, подлежащих строительству в соответствии с утверждённым проектом планировки Территории КРТ

	№
п/п
	Наименование объекта

	1.
	Многоквартирный жилой дом со встроенными и (или) пристроенными объектами и коммунально-бытового назначения

	2.
	Многоквартирный жилой дом со встроенными и (или) пристроенными объектами и коммунально-бытового назначения

	3.
	Многоквартирный жилой дом со встроенным объектом дошкольного образовательного учреждения                     

	4.
	Многоквартирный жилой дом

	5.
	Многоквартирный жилой дом

	6.
	Многоквартирный жилой дом

	7.
	Многоквартирный жилой дом

























                                                                                        Приложение 5 к Договору



Сведения о количестве и характеристиках жилых помещений,                           подлежащих расселению

	№
п/п
	Количество комнат
	Вид помещения
	Общая площадь
	Жилая площадь

	
	ул. Докучаева, д. 1

	1
	1
	Собственность
	32.26
	19.62

	2
	2
	Собственность
	36.30
	24.40

	3
	1
	Собственность
	25.10
	14.40

	4
	3
	Собственность
	48.57
	35.60

	5
	1
	Собственность
	32.30
	20.74

	6
	2
	Собственность
	37.31
	26.96

	7
	1
	Собственность
	26.70
	16.86

	8
	3
	Собственность
	47.38
	34.79

	9
	2
	Собственность
	38.30
	27.05

	10
	1
	Собственность
	25.40
	15.60

	11
	2
	Собственность
	37.86
	26.71

	12
	1
	Собственность
	31.90
	18.48

	13
	2
	Собственность
	38.78
	27.45

	14
	1
	Собственность
	26.01
	15.67

	15
	2
	Собственность
	37.80
	27.52

	16
	1
	Собственность
	31.86
	19.44

	
	ул. Докучаева, д.3


	1
	1
	Собственность
	24.91
	15.28

	2
	2
	Собственность
	37.29
	27.03

	3
	2
	Собственность
	35.37
	25.62

	4
	1
	Собственность
	25.34
	15.54

	5
	2
	Собственность
	37.80
	27.72

	6
	2
	Собственность
	35.80
	25.85

	7
	2
	Собственность
	37.16
	26.79

	8
	2
	Собственность
	36.32
	26.56

	9
	1
	Собственность
	24.04
	14.34

	10
	2

	Муниципальная                           собственность
	36.98
	26.79

	11
	2
	Собственность
	36.60
	26.79

	12
	1
	Собственность
	24.40
	14.57

	
	ул. Докучаева, д.5

	1
	1
	Собственность
	25.70
	15.49

	2
	2
	Собственность
	37.40
	27.23

	3
	2
	Собственность
	35.70
	-

	4
	1
	Собственность
	25.50
	14.70

	5
	2
	Собственность
	38.10
	28.03

	6
	2
	Собственность
	35.20
	24.00

	7
	2
	Собственность
	36.50
	25.60

	8
	1
	Собственность
	37.89
	27.96

	9
	1
	Собственность
	25.42
	14.95

	10
	2
	Собственность
	36.64
	26.22

	11
	2
	Собственность
	37.60
	27.68

	12
	1
	Собственность
	24.60
	14.58

	
	ул. Докучаева, д. 6

	1
	1
	Собственность
	29.40
	16.59

	2
	2
	Собственность
	39.93
	27.67

	3
	2
	Собственность
	44.31
	28.96

	4
	2
	Собственность
	42.50
	27.00

	5
	1
	Собственность
	28.80
	-

	6
	2
	Собственность
	41.00
	-

	7
	2
	Собственность
	44.10
	29.57

	8
	2
	Собственность
	42.90
	31.02

	9
	3

	Муниципальная                           собственность
	56.00
	40.00

	10
	1
	Собственность
	33.50
	19.20

	11
	2
	Собственность
	38.70
	25.46

	12
	1
	Собственность
	28.00
	15.72

	13
	3
	Собственность
	57.18
	40.92

	14
	1
	Собственность
	32.40
	19.20

	15
	2
	Собственность
	39.23
	25.39

	16
	1
	Собственность
	29.10
	15.85

	
	ул. Докучаева, д. 7

	1
	1
	Собственность
	25.20
	15.34

	2
	2
	Собственность
	38.20
	27.74

	3
	2
	Собственность
	34.40
	24.75

	4
	1
	Собственность
	25.29
	15.53

	5
	2
	Собственность
	38.31
	28.07

	6
	2
	Собственность
	34.59
	24.65

	7
	2
	Собственность
	36.66
	26.60

	8
	2
	Собственность
	38.30
	28.55

	9
	1
	Собственность
	25.76
	15.68

	10
	2
	Собственность
	36.50
	26.60

	11
	2
	Собственность
	37.99
	28.51

	12
	1
	Собственность
	25.80
	15.68

	
	ул. Докучаева, д. 8

	1
	1
	Собственность
	25.20
	15.49

	2
	2
	Собственность
	38.00
	28.20

	3
	2
	Собственность
	34.00
	24.18

	4
	2
	Собственность
	36.43
	26.66

	5
	2
	Собственность
	38.14
	28.23

	6
	1
	Собственность
	25.07
	15.28

	7
	1
	Собственность
	22.58
	-

	8
	2
	Собственность
	37.81
	27.74

	9
	2
	Собственность
	34.70
	24.70

	10
	2
	Собственность
	36.18
	26.14

	11
	2
	Собственность
	38.12
	28.26

	12
	1
	Собственность
	25.66
	15.78

	
	ул. Олега Кошевого, д. 31

	1
	1

	Муниципальная                      собственность
	19.74
	-

	1
	2
	Собственность
	14.89
	10.74

	2
	1
	Собственность
	37.90
	27.85

	3
	1
	Собственность
	25.30
	15.68

	4
	1

	Собственность
	20.50
	10.90

	5
	2
	Собственность
	38.10
	28.01

	6
	1
	Собственность
	25.40
	15.73

	7
	1
	Собственность
	25.10
	14.90

	8
	1
2
	Муниципальная                        собственность
	38.07
	27.97

	9
	2
	Собственность
	33.90
	24.36

	10
	1
	Собственность
	25.53
	15.64

	11
	2
	Муниципальная          
собственность
	38.26
	28.39

	12
	3
	Собственность
	48.87
	39.38

	
	ул. Олега Кошевого, д. 33

	1
	1
	Собственность
	25.20
	15.28

	2
	2
	Собственность
	37.80
	22.96

	3
	2
	Собственность
	33.80
	23.19

	4
	1
	Собственность
	12.76
	

	4
	1
	Собственность
	12.76
	7.64

	5
	2
	Собственность
	37.92
	27.97

	6
	2
	Собственность
	33.80
	24.02

	7
	2
	Собственность
	35.07
	25.29

	8
	4
	Собственность
	37.17
	27.50

	9
	1
	Собственность
	25.16
	15.51

	10
	4
	Собственность
	24.30
	14.73

	11
	3
	Собственность
	48.18
	38.00

	12
	1
	Муниципальная                        собственность 
	25.14
	14.74

	
	ул. Фурманова, д. 4

	1
	1
	Собственность
	25.00
	15.43

	2
	2
	Собственность
	38.30
	28.51

	3
	2
	Собственность
	33.66
	24.22

	4
	1
	Собственность
	25.21
	15.96

	5
	2
	Собственность
	38.30
	28.55

	6
	2
	Собственность
	33.93
	24.22

	7
	2
	Собственность
	35.38
	25.50

	8
	2
	Собственность
	37.70
	27.79

	9
	1
	Собственность
	25.00
	16.14

	10
	2
	Собственность
	35.50
	25.80

	11
	2
	Собственность
	37.90
	

	12
	1
	Собственность
	25.47
	16.15

	
	ул. Фурманова, д. 6

	1
	1
	Собственность
	24.89
	15.20

	2
	2
	Собственность
	36.24
	26.67

	3
	2
	Собственность
	35.90
	24.45

	4
	1
	Собственность
	24.12
	14.12

	5
	2
	Собственность
	37.10
	27.30

	6
	2
	Собственность
	35.32
	25.58

	7
	2
	Собственность
	35.40
	24.20

	8
	2
	Собственность
	36.20
	26.30

	9
	1
	Собственность
	24.70
	14.73

	10
	2
	Собственность
	36.00
	25.90

	11
	2
	Собственность
	36.31
	26.38

	12
	1
	Собственность
	25.08
	15.44

	
	ул. Фурманова, д. 8

	1
	1
	Собственность
	30.20
	14.18

	2
	2
	Собственность
	38.31
	27.74

	3
	1
	Собственность
	25.92
	16.28

	4
	3
	Собственность
	47.80
	37.11

	5
	1

	Муниципальная                        собственность
	30.48
	18.00

	6
	2
	Собственность
	38.38
	27.64

	7
	1
	Собственность
	26.40
	16.29

	8
	3
	Собственность
	49.00
	38.19

	9
	2
	Собственность
	39.09
	27.93

	10
	1
	Собственность
	27.19
	17.15

	11
	2
	Собственность
	38.00
	27.75

	12
	2
	Собственность
	32.00
	21.10

	13
	1

	Муниципальная                 собственность
	38.30
	24.07

	14
	1

	Муниципальная                собственность
	27.86
	16.80

	15
	2
	Собственность
	38.19
	27.69

	16
	1
	Собственность
	31.77
	22.30
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